| - DATOS DEL CONTRATO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Contratista: | JUAN MANUEL ESCANDON |  |  |
| Objeto: | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LA GESTIÓN DE LA PMO Y LOS PROYECTOS DE SOLUCIONES DE TI QUE LE SEAN ENCOMENDADOS POR LA OTIC |  |  |
| Valor del Contrato: | El valor del contrato es de CIENTO DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($118.666.667). |  |  |
| Forma de Pago: | 1. Un primer pago proporcional sobre la base de DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE ($10.000.000) por los días ejecutados desde la suscripción del acta de inicio del contrato hasta el último día del respectivo mes, si a ello hubiere lugar. 2. Pagos mensuales iguales por el valor de DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE ($10.000.000). 3. Un pago final sobre la base de DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE ($10.000.000) por los días ejecutados durante el último mes de ejecución del contrato, si a ello hubiere lugar. Parágrafo 1 : Cada pago requiere previa presentación del Informe de actividades por parte del contratista y de la certificación y/o aprobación del supervisor, el comprobante de pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social y Riesgos Laborales en el porcentaje establecido en el marco normativo vigente, presentación del formato exigido por la Dirección Financiera debidamente diligenciado y la factura o documento equivalente, cuando aplique. |  |  |
| Plazo: | El plazo del contrato será hasta el 31 de octubre de 2026 y a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. En todo caso, la fecha de Inicio no podrá ser anterior al 5 de noviembre de 2025. |  |  |
| Modificaciones: | No se han presentado |  |  |
| Fecha de Inicio: | 05/11/2025 | Fecha de Terminación: | 31/10/2026 |
| Dependencia: | Oficina de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones |  |  |
| Supervisor - Cargo: | MILENA DEL PILAR SANDOVAL GOMEZ – JEFE OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES – OTIC |  |  |

| - EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obligación Contractual | Actividades realizadas | Evidencia Verificable |
| - Realizar, seguimiento, control a la gestión de los proyectos de Sistemas de Información con la finalidad de lograr los objetivos trazados, en articulación con la estrategia de la entidad. | - Seguimiento y Control sobre iniciativas en el PETI de la OTIC. - Evaluación continua de las iniciativas del Equipo de Sistema de Información y reuniones para ajustar el progreso a los objetivos. - Apoyo en el desarrollo de la hoja de ruta de cada proyecto en alineación con la estrategia institucional. - Participación en la definición de los entregables críticos y revisión de los avances con los equipos transversales. - Apoyo en la identificación y gestión de riesgos asociados a los proyectos, proponiendo alternativas de solución para mitigar su impacto y asegurar el cumplimiento de los objetivos establecidos. - Asesoría en la implementación de medidas preventivas y correctivas frente a desviaciones identificadas durante el ciclo de vida de los proyectos. | MICROSITIO_SEGUIMIENTO_OTIC Bitácora Seguimiento Proyectos Agenda ABR2026 Seguimiento y Control de Actividades.loop Plan de Trabajo – Lideres Sistemas de SI Repositorios Proyectos SI Bitácora Seguimiento Proyectos Plan de Trabajo – Lideres Sistemas de SI |
| - Verificar la aplicación de buenas prácticas en la gestión de proyectos de sistemas de información adelantados al interior de la entidad, así como los ejecutados a través de terceros. | - Revisión de estándares de calidad en la ejecución de proyectos internos y externos. - Gestión metodológica para la definición y estandarización de matrices de seguimiento de iniciativas, alineadas al PETI y al análisis estratégico del backlog. - Promoción de buenas prácticas en la gestión de proyectos mediante la incorporación de criterios de avance cuantitativos, estructurados con base en recomendaciones del PMI. - Apoyo en el fortalecimiento de la documentación y trazabilidad a través de herramientas compartidas como repositorios colaborativos y archivos de seguimiento actualizados. | Repositorios Proyectos SI Propuesta Gestión de Portafolio PETI Plan de Trabajo – Lideres Sistemas de SI |
| - Gestionar el trabajo necesario para la articulación de los proyectos de TI con los responsables de las áreas funcionales, técnicas y equipos externos a la SED | - Planificación e integración con responsables de áreas técnicas y funcionales para coordinar desarrollos. | Actas de reuniones con áreas funcionales y listas de tareas asignadas. - Bitácora Seguimiento Proyectos - MICROSITIO_SEGUIMIENTO_OTIC - Repositorios Proyectos SI Plan de Trabajo – Lideres Sistemas de SI |
| - Controlar el trabajo necesario para la implementación de los Sistemas de Información, de tal manera que se ejecuten las actividades conforme a lo planeado en los cronogramas, se realice control integrado de cambios cuando sea requerido y se involucre de manera efectiva a los interesados en las diferentes etapas de la implementación. | - Seguimiento de cronogramas y gestión de cambios integrados al proyecto. - Coordinación de sesiones semanales de CheckPoint Proyectos OTIC, orientadas a la identificación temprana de riesgos, definición de barreras y propuesta de planes de acción correctivos por proyecto. - Acompañamiento técnico y metodológico a los equipos funcionales y de desarrollo para asegurar alineación con la estrategia institucional y estándares de arquitectura definidos en el PETI. - Articulación con áreas funcionales para garantizar su involucramiento efectivo en las fases de validación, pruebas, despliegue y retroalimentación de soluciones tecnológicas. | MICROSITIO_SEGUIMIENTO_OTIC Bitácora Seguimiento Proyectos Repositorios Proyectos SI Agenda ABR2026 Plan de Trabajo – Lideres Sistemas de SI |
| - Verificar y validar la ejecución del alcance establecido en los proyectos de TI, lo cual incluye el seguimiento a la calidad a los entregables, de conformidad con los planes establecidos. | - Acompañamiento en el proceso de levantamiento de necesidades y creación de especificaciones técnicas y revisión con los equipos técnicos para alineación de requerimientos. | Matriz de Control Estado de Proyectos SI - PETI Agenda ABR2026 Plan de Trabajo – Lideres Sistemas de SI |
| - Gestionar los riesgos que se puedan presentar en la implementación de proyectos de TI liderados por la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - OTIC. | - Validación del cumplimiento del alcance funcional y técnico definido para los sistemas priorizados, en coordinación con los líderes de servicio y áreas funcionales. - Acompañamiento en sesiones de validación funcional para asegurar la pertinencia, completitud y correcta operación de los desarrollos implementados. | Actas de reuniones con áreas funcionales y listas de tareas asignadas. Agenda ABR2026 Repositorios Proyectos SI Plan de Trabajo – Lideres Sistemas de SI |
| - Gestionar los riesgos que se puedan presentar en la implementación y/u operación de los sistemas de información que le sean encomendados por la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – OTIC. | Identificación y mitigación de riesgos mediante reuniones de revisión con el equipo. | Matriz de riesgos actualizada, registro de acciones preventivas y correctivas. Repositorios Proyectos SI |
| - Asistir a las reuniones y mesas de trabajo en las que el Supervisor de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones requiera, dejando evidencia escrita de lo actuado en cada una de ellas, a través del diligenciamiento del respectivo formato de acta de reunión y hacer seguimiento a los compromisos adquiridos en las mismas. | Elaboración de reportes detallados con análisis de desviaciones y estrategias de corrección. – Proyecto Automatización de BOT DDE, Convivencia Escolar, Proyecto DBE | Informes mensuales de seguimiento a proyectos y reporte de desviaciones. MICROSITIO_SEGUIMIENTO_OTIC Repositorios Proyectos SI Agenda ABR2026 Plan de Trabajo – Lideres Sistemas de SI |
| - Garantizar la generación, revisión, aprobación y actualización de la documentación requerida de los proyectos de TI | - Participación en mesas transversales con áreas funcionales, reuniones de seguimiento con líderes técnicos, sesiones de benchmarking con otras entidades y coordinación de mesas de integración contractual. - Seguimiento sistemático a los compromisos adquiridos, con actualización semanal del plan de acción consolidado. - Apoyo en la organización logística y técnica de sesiones convocadas por la OTIC, garantizando la disponibilidad de recursos y documentación de respaldo. - Consolidación de hallazgos y recomendaciones en informes de gestión compartidos con los actores clave del proceso. | Actas de reuniones y plan de acción con compromisos asignados y/o Grabaciones de Sesiones Informes mensuales de seguimiento a proyectos y reporte de desviaciones. MICROSITIO_SEGUIMIENTO_OTIC Repositorios Proyectos SI Agenda ABR2026 |
| - Elaborar un informe ejecutivo al cierre del contrato que resuma los logros, las lecciones aprendidas y los resultados obtenidos. | - Generación y actualización de documentación según estándares y procedimientos que estén vigentes para la gestión de proyectos en la OTIC - Site de Gestión de Sistemas de Información | Repositorios Proyectos SI MICROSITIO_SEGUIMIENTO_OTIC PETI OTIC Plan de Trabajo – Lideres Sistemas de SI |
| - Las demás que sean necesarias para cumplir a cabalidad con la ejecución del objeto contratado, siempre que se encuentren dentro del marco del contrato. | - Apoyo en la coordinación de actividades Equipo SI. - Apoyo en la Gestión de Ticket de Equipo de SI. - Apoyo en acciones de Mejora Procesos de Desarrollo - Mantenimiento y Actualización de Micro Sitio – Iniciativa Tablero OTIC. - Apoyo en la coordinación del Proceso de gestión del Backlog Quincenal del Equipo de SI. - Acompañamiento Equipo de Arquitectura – NEXO en gestión del Backlog de SI - Asistencia técnica al grupo de asesores de la Oficina OTIC en el desarrollo de estrategias para fortalecer la gestión de los sistemas de información. - Participación y apoyo en el desarrollo de Presentación para el Comité OTIC Mensual. - Desarrollo de Aplicación Piloto Gestión de Pagos - Estructura – Modelo Operativo 2026 ( HTML Dinámico ) | Agenda ABR2026 Repositorios Proyectos SI MICROSITIO_SEGUIMIENTO_OTIC PETI OTIC Bitácora Seguimiento Proyectos Tablero Casos DEXON Github – Proyecto Portal Pagos Estructura – Modelo Operativo |

| - RELACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | PERÍODO PAGO (mm/aaaa) | FECHA DE PAGO (dd/mm/aaaa) | VALOR APORTADO (Sobre el 40% del ingreso mensual) no debe ser inferior a un SMLV | ENTIDAD |
| SALUD | 03/2026 | 20/04/2026 | 500.000 | SANITAS |
| PENSIÓN | 03/2026 | 20/04/2026 | 640.000 | COLFONDOS |
| ARL | 03/2026 | 20/04/2026 | 20.900 | SURA |

- ESTADO RADICACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA

Una vez revisado el aplicativo de seguimiento de la correspondencia a cargo del contratista, se identificó que SI__ NO_X_ se encuentran radicados pendientes a la fecha, para el período objeto del presente informe. La anterior información corresponde a la verificación realizada por el responsable del manejo de la correspondencia en el área, remitida por correo electrónico, el cual se adjunta al presente en 01 folios.

- DECLARACIÓN ESPECIAL

El contratista declara que toda la información relacionada en el presente informe corresponde fidedignamente a todas las actividades ejecutadas dentro del respectivo periodo, así como los pagos efectuados en el marco del Sistema General de Seguridad Social Integral – SGSSI. Esta declaración se realiza bajo la responsabilidad del contratista.

La supervisión verificó el cumplimiento de las actividades a cargo del contratista, en virtud de lo cual se establece la procedencia de la autorización del pago/ desembolso No.6, el cual corresponde a $ 10.000.000 m/cte. A la fecha el porcentaje de ejecución es: 49.44% Fecha de elaboración: 04/05/2026

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron al cuarto día (04) del mes de Mayo de 2026

| Juan Manuel Escandon Contratista |  | Vo. Bo Milena del Pilar Sandoval Gómez Supervisor(a) |
| --- | --- | --- |

| Revisó: Jorge Mauricio Barragan Apoyo a la Supervisión |  |  |
| --- | --- | --- |